Verlängerung Projektinitialisierung

- Es brauchte Mehr Zeit als gedacht die Userstories/Visionscope und WBS fertig zustellen. Während am Anfang nur der erste Entwurf hierfür gedacht war, haben wir dann den Abshcluss definiert in dem wir gesagt haben alles ist einmal mit den Kunden abgesprochen und wurde von ihm abgenommen.

Vorziehen Gehäuse Design erstellen

- Wir stellten fest, dass es ohne ein Gehäuse nur sehr schwierig war die Testbilder aufzunehmen, deshalb beschlossen wir den Punkt vorzuziehen

Verschieben Testdatensätze aufnehmen + Verlängern wegen  und MS unterteilen

- Deutlich erhöhter Umfang, über 3000 Bilder, an verschiedensten Orten/Bedingeungen und Konfigurationen

- Zeitverzögerung minimiert durch Überlegung Recherche vorab möglich und beginn der Entwicklung in Matlab mit ersten Bildern möglich

- Aufteilen in 2 Meilensteine

Vorziehen Modell auf MC spielen

Bilderkennung über edgeimpulse nach Rücksprache aus projekt gestrichen

- Wir erkannten an Hand des Projektplans, dass wir durch die Verschiebungen und die Früher als gedachten Prüfungen die Umsetzung im bisherigen Maßstab nicht mehr umsetzen konnten. Wir Priorisierten nach Absprache mit dem Kunden das aufspielen des Modells auf den Controller und haben die Bilderkennung über Edgeimpuls aus dem Projekt gestrichen

Durch die verschiedenen Fehler die es gab um das Modell auf den Controller laufähig zu bekommen. Passten wir den Vorgang „Schilderkennung auf MC testen und Optimieren“ an auf „Schilderkennung auf MC testen/Fehlerbeseitigung umbau Modell“ und der Meilenstein Machine-Learning Modell lässt sich auf dem Board ausführen hing an beiden Vorgängen.